Приложение № 1

к  Отчету о выполнении Программы

социально-экономического развития

сельского поселения Чисменское

Волоколамского муниципального   района

Московской области за 2009-2011 годы

утверженного Постановлением  № 67 от 16.04.2012г.

Программные мероприятия, объемы и источники финансирования программы

социально-экономического развития

сельского поселения Чисменское

за 2009-2011 годы

тыс.руб.

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации | Общий объем финансирования тыс. руб. план/факт | В том числе | Результат выполнения мероприятия(показатели в натуральном и стоимостном выражении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Местный бюджет сельского поселения план/факт | Планируемое привлечение средств из: |  |
|  |  |  |  |  | Федерального бюджета | Бюджета Московской области | Внебюджетных источников план/факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7,0 | 8,0 | 9 |
| Всего по программе | Всего по программе Всего фактически | 31508,6/ 28820,8 | 27752,6/ 25418,8 | 0 | 45,0/ 45,0 | 3 711,0/ 3357,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2009 год по программе фактически | 10615,6/ 10111,1 | 10000,6/ 9496,1 | 0 | 15,0 / 15,0 | 600,0/ 600,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2010 год по программе фактически | 15266,0/ 13529,9 | 14038,0/ 12395,9 | 0 | 30,0/ 30, | 1198,0/ 1104,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2011 год по программе фактически | 5627,0/ 5211,8 | 3714,0/ 3558,8 | 0 |  | 1913,0/ 1653,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе по мероприятиям: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 2. 2. | «Организация благоустройства территории в населенных пунктах сельского поселения Чисменское» «Содержание и ремонт внутриквартальных дорог» | Всего по программе фактически | 8325,4/ 7960,6 | 7970,4/ 7777,6 | 0 | 0 | 355,0/ 184,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2009год по программе фактически | 1970,4/ 1981,6 | 1970,4/ 1981,6 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.Проведение работ по озеленению территории (д. Гряды, д.Нелидово) | 29,1/32,0 | 29,1/32,0 |  |  |  | Окашивание территории ст.Дубосеково-д.Нелидово-д.Гряды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.2. Организация сбора и вывоза мусора (в сельских поселениях) | 140,0/131,0 | 140,0/131,0 |  |  |  | Вывоз мусора с несанкионированных свалок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.3.Благоустройство территории братского захоронения (п.Чисмена) | 420,0/420,0 | 420,0/420,0 |  |  |  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований, подготовка почвы под цветники, демонтаж старого и установка нового ограждения территории братского захоронения ст.Чисмена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.4. Содержание детских и контейнерных площадок | 463,0/463,0 | 463,0/463,0 |  |  |  | Уборка территории в д.Нелидово,д.Гряды,с.Покровское, д.Рождествено, д.Трехмарьино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.5. Приобретение хоз.инвентаря.(хоз. расходы) | 172,7/190,0 | 172,7/190,0 |  |  |  | Хоз. ннвентарь: Контейнеры,триммеры, люки для колодцев,знаки,вывески Хоз. Расходы:гербицид, бензин,космил.головка для триммера, краска, перчатки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.6.Благоустройство подъездных путей | 568,0/568,0 | 568,0/568,0 |  |  |  | Тротуарная дорожка д.Гряды(45кв.м.),дорога к кладбищу(1800кв.м.),благоустройство дороги в д.Нелидово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.7.Строительство малых архитектурных форм | 28,0/28,0 | 28,0/28,0 |  |  |  | Скамейки 3 шт.д.Нелидово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.8.Гирлянды, фейерверки | 125,0/125,0 | 125,0/125,0 |  |  |  | д.Нелидово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.9.Указатели названия улиц | 17,0/17,0 | 17,0/17,0 |  |  |  | д.Гряды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.10. Организация временного трудоустройства | 7,6/7,6 | 7,6/7,6 |  |  |  | 2 подростка 14-18лет(май-август 2010г.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2010 год по программе фактически | 4 811,0/ 4595,0 | 4 811,0/ 4595,0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.11.Строительство малых архитектурных форм в микрорайонах поселения(д.Нелидово,д.Гряды) | 1 425,01374,0 | 1 425,0/1374,0 |  |  |  | Устройство площадки для отдыха д.нелидово, изготовление ограждения для площадки в д.Нелидово, тротуарные и пешеходные дорожки в д.Гряды, изготовление и монтаж трибун д.Нелидово, светильники 3 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.12.Проведение работ по озеленению территории (д. Гряды, д.Нелидово) | 290,0/290,0 | 290,0/290,0 |  |  |  | Окашивание территории ст.Дубосеково-д.Нелидово-д.Гряды,ремонт клумб, рассада цветов, уничтожение борщевика, озеление территории ДК Нелидово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.13. Организация сбора и вывоза мусора | 500,0/362,0 | 500,0/362,0 |  |  |  | п.Чисмена, д.Гряды, д.Еднево, д. Рождественно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.14.Благоустройство территории братских захоронений (п.Чисмена, д.Анино, д.Гусенево, д.Нелидово) | 200,0/173,0 | 200,0/173,0 |  |  |  | п.Чисмена, д.Анино, ,обустройство дренажной траншеи возле воинского захоронения д.Нелидово,площадка у мемориал. Стеллы д.Гусенево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.15. Содержание детских и контейнерных площадок | 460,0/494,0 | 460,0/494,0 |  |  |  | Уборка территории в д.Нелидово,д.Гряды,с.Покровское, д.Рождествено, д.Трехмарьино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.16. Приобретение хоз.инвентаря. | 150,0/150,0 | 150,0/150,0 |  |  |  | Материалы для ремонта водопроводных сетей д.Золево, д.Трехмарьино,металл для ограждения площадки для отдыха в д.Нелидово, краска,мешки для мусора, ,перчатки,грабли,лопаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.17.Подготовка и проведение в д.Нелидово и ст. Дубосеково празднования 65-летия Победы | 1110,0/1108,0 | 1110,0/1108,0 |  |  |  | Благоустройство территории у воинского захоронения д.Нелидово,у мемориала 28 Панфиловцев,разборка бесхозных обьектов,восстанов ограждений из штакетника и щитов,покраска ж/б конструкции а/стоянки д.Нелидово,устройство ограждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.18. Благоустройство территории в д.Нелидово, д.Гряды | 231,0/232,0 | 231,0/232,0 |  |  |  | Установка и изготовление щитов для баннеров,информац щиты д.Гряды.д.Нелидово, флагштоки,благоустройство пешеходной дорожки д.Нелидово,изготовление и монтаж ограждения контейнерной площадки д.Рождествено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.19. Приобретение оборудования для благоустройства | 210,0/210,0 | 210,0/210,0 |  |  |  | Мини-трактор,насос ЭЦП, частотный пренобразователь,урнв |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.20. Ремонт водопроводных сетей | 100,0/72,0 | 100,0/72,0 |  |  |  | д.Золево,д.Гряды,п.Трехмарьино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.21. Обрезка деревьев (д.Нелидово) | 53,0/53,0 | 53,0/53,0 |  |  |  | д.Нелидово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.22. Организация временного трудоустройства | 82,0/77,0 | 82,0/77,0 |  |  |  | 5 подросток 14-18лет(апрель-август 2010г.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2011 год по программе фактически | 1 544,0/ 1354,0 | 1 189,0/ 1170,0 | 0 | 0 | 355,0/ 184,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.23.Строительство малых архитектурных форм в микрорайонах поселения(п.Чисмена) | 109,0/109,0 | 109,0/ 109,0 |  |  |  | Детская площадка п.Чисмена ул.Лазурная, монтаж баннеров, подготовительные работы для строительства хоккейных площадки в д.Нелидово, д.Гряды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.24.Проведение работ по озеленению территории (д. Гряды, д.Нелидово) | 154,0/153,0 | 154,0/153,0 |  |  |  | Устранение борщевика ( 60,4),окашивание д.Гряды, д.Нелидово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.25. Организация сбора и вывоза мусора (п.Чисмена, д.Гряды, д.Еднево, д. Рождественно) | 291,0/253,0 | 211,0/211,0 |  |  | 80,0/42,0 | Вывоз мусора с несанкционированных свалок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.26. Ремонт водопроводных сетей и муниципального фонда | 103,0/48,0 | 59,0/4,0 |  |  | 44,0/44,0 | За счет бюджетных средств: исследование воды колодца ст.Дубосеково за счет внебюджетных средств: ремонт водопроводных сетей д.Золево, д.Трехмарьино, обследование строения конструкции п.Чисмена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.27. Содержание детских и контейнерных площадок | 541,0/564,0 | 541,0/564,0 |  |  |  | Уборка территории в д.Нелидово,д.Гряды,д.Трехмарьино, п.Чисмена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.28. Приобретение хоз.инвентаря и хоз.расходы | 101,0/115,0 | 101,0/115,0 |  |  |  | Триммер,бензин,мешки для мусора,перчатки,краска,кисти,валики,маховик на газонокосилку, цепи для бензопилы, масло,грабли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.29. Благоустройство территории | 245,0/112,0 | 14,0/14,0 |  |  | 231,0/98,0 | Устройство площадки для отдыха в д.Гряды За счет внебюджетных средств:светильтники 10шт., новогодние герлянды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по программе фактически | 8 913,0/ 8222,0 | 7 613,0/ 6924,0 | ,0 | ,0 | 1 300,0/ 1298,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2009 год по программе фактически | 2430,0/ 2419,0 | 2430,0/ 2419,0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.1.Капитальный ремонт дорог (д.Нелидово, д.Гряды) | 1320,0/1320,0 | 1320,0/1320,0 |  |  |  | д.Гряды ул.Сиреневая(1400кв.м.),д.Нелидово микр.(780кв.м.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.2.Текущий ремонт дорог (п.Чисмена, д.Гряды) | 983,0/986,0 | 983,0/986,0 |  |  |  | п.Чисмена ул.Лазурная (800кв.м.),ямочный ремонт дорогид.Гряды(100кв.м.), ремонт дороги д.Богданово (200кв.м.),п.Чисмена ул.Новая (1600кв.м.),п.Чисмена ул.Станционная (2500 кв.м.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.3.Содержание дорог (окашивание, расчистка снега) | 127,0/113,0 | 127,0/113,0 |  |  |  | д.Нелидово,д.Гряды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2010 год по программе фактически | 4 700,0/ 4082,0 | 4 700,0/ 4082,0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.4.Капитальный ремонт дорог (д.Нелидово,) | 2 080,0/1531,0 | 2 080,0/1531,0 |  |  |  | д.Нелидово микрорвозле домов №1 и №2(1198кв.м.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.5.Текущий ремонт дорог (п.Чисмена, д.Гряды, д.Нелидово д.Рождествено) | 2 360,0/2360,0 | 2 360,0/2360,0 |  |  | 0 | п.Чисмена ул.Новая (2200 кв.м.),п.Чисмнна ул.Станционная (2600кв.м.), д.Гряды (80кв.м.), д.Рождествено микр(2064,24 кв.м.),д.Нелидово ул. Крестьянская (1794кв.м.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.6.Содержание дорог (окашивание, расчистка снега) | 260,0/191,0 | 260,0/191,0 |  |  |  | д.Нелидово,д.Гряды,ст.Чисмена,д.Рождествено,д.Мыканино, д.Матренино,д.Петелино, д.Васильевское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2011год по программе фактически | 1 783,0/ 1721,0 | 483,0/ 423,0 | 0 | 0 | 1 300,0/ 1298,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.7.Капитальный ремонт дорог (д.Гусенево) | 998,0/998,0 | 0 |  |  | 998,0/998,0 | д.Гусенево(2200кв.м.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.8.Текущий ремонт дорог (д.Гусенево, д.Рождествено) | 302,0/300,0 | 0,0 |  |  | 302,0/300,0 | д.Гусенево (200 кв.м.), д.Рождествено(200кв.м.) д.Гусенево (200 кв.м.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Содержание дорог (окашивание, расчистка снега) | 483,0/423,0 | 483,0/423,0 |  |  |  | д.Нелидово,д.Гряды,п.Чисмена,д.Рождествено,д.Мыканино,д.Матренино,д.Петелино,д.Васильевское,д.Аксеново,д.Гусенево,д.Пристанино,д.Морозово Смета на дорогу(43,08), экспертиза (7,08)д.Гусенево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | «Жилищно-комунального хозяйства» | Всего по программе фактически | 1 257,0/ 1082,0 | 1 257,0/ 1082,0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2009 год по программе фактически | 397,0/ 397,0 | 397,0/ 397,0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.1.Организация ремонта муниципального жилищного фонда | 397,0/397,0 | 397,0/397,0 |  |  |  | Ремонт фасада дома №5 в микрор д.Гряды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2010 год по программе фактически | 207,0/ 0,0 | 207,0/ 0,0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.2. Организация ремонта муниципального жилищного фонда | 207,0/0,0 | 207,0/0,0 |  |  |  | Работы перенесены на 2011г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2011 год по программе фактически | 653,0/ 685,0 | 653,0/ 685,0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.3. Организация ремонта муниципального жилищного фонда (д.Гряды, д.Нелидово) | 653,0/685,0 | 653,0/685,0 |  |  |  | Аварийно-восстановительные работы кровли жилого дома №9 д.Нелидово (560 ,0),оценка тех.состояния жилого дома №9 (15,0), справка из гидрометцентра (3,0),ремонт электропроводки п.Чисмена ул.Станционная 15 (75 ,0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | «Организация ритуальных услуг и содержания мест захоронения расположенных на территории сельского поселения Чисменское» | Всего по программе фактически | 990,0/ 562,6 | 990,0/ 562,6 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2009 год по программе фактически | 340,0/ 317,6 | 340,0 /317,6 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.1.Содержание муниципальных кладбищ | 340,0/317,6 | 340,0/317,6 |  |  |  | Расчистка подъездных путей от снега, содержание кладбищ,вырубка кустарников на кладбищах с.Покровское,д.Золево,д.Матренино, изготовление щитов, металлическое ограждение с.Покровское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2010 год по программе фактически | 500,0/ 133,0 | 500,0/ 133,0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.2.Содержание подъездных путей к муниципальным кладбищам (д. Нелидово) | 100,0/19,0 | 100,0/19,0 |  |  |  | Расчистка подъездных путей от снега, окашивание травы с.Покровское, д.Нелидово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.3.Благоустройство муниципальных кладбищ | 100,0/43,0 | 100,0/43,0 |  |  |  | Вырубка кустарников на кладбищах д.Матренино с.Покровское,д.Золево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.4.Текущие содержание муниципальных кладбищ | 100,0/60,0 | 100,0/60,0 |  |  |  | Изготовление вывесок наименование кладбищ, приобретение журналов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.5.Вывоз мусора с муниципальных кладбищ | 100,0/0,0 | 100,0/0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.6.Оплата по договорам за содержание кладбищ | 100,0/11,0 | 100,0/11,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2011 год по програме фактически | 150,0/ 112,0 | 150,0/ 112,0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.7.Содержание подъездных путей к муниципальным кладбищам | 25,0/25,0 | 25,0/0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.8.Благоустройство муниципальных кладбищ | 25,0/25,0 | 25,0/12,0 |  |  |  | Вырубка кустарников на кладбищах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.9.Оплата по договорам за содержание кладбищ | 100,0/100,0 | 100,0/100,0 |  |  |  | Оплата по договорам за содержание кладбищ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | «Организация содержания и ремонта шахтных колодцев расположенных на территории сельского поселения Чисменское» | Всего по программе фактически | 142,0/ 75,5 | 142,0/ 75,5 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2009 год по программе фактически | 30,0/ 14,5 | 30,0/ 14,5 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.1. Ремонт крышек колодцев (д.Ядрово) | 15,0/14,5 15,0/0,0 | 30,0/14,5 |  |  |  | Ремонт крышек колодцев д.Ядрово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2010 год по программе фактически | 82,0/ 31,0 | 82,0/ 31,0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.2. Ремонт крышек колодцев | 42,0/22,0 | 42,0/22,0 |  |  |  | п.Трехмарьино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.3. Промывка и чистка колодцев | 40,0/9,0 | 40,0/9,0 |  |  |  | Выемка ила д.Золево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2011 год по программе фактически | 30,0/ 30,0 | 30,0 /30,0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.4. Ремонт крышек колодцев | 30,0/30,0 | 30,0/30,0 |  |  |  | д.Татищево,д.Богданово,д.Ворсино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | «Организация освещения улиц в населенных пунктах сельского поселения Чисменское» | Всего по программе фактически | 2880,6/ 2907,6 | 2880,6/ 2907,6 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2009 год по программе фактически | 2019,6/ 1741,6 | 2019,6/ 1741,6 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.1.Оплата электро — энергии | 1293,0/1039,0 | 1293,0/1039,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.2.Техническое обслуживание уличного освещения | 268,0/245,4 | 268,0/245,4 |  |  |  | Ремонт уличного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.3. Электро -монтажные работы ( ремонт уличного освещения) | 458,6/457,2 | 458,6/457,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2010 год по программе фактически | 433,0/ 742,0 | 433,0/ 742,0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.4.Техническое обслуживание уличного освещения | 255,0/385,0 | 255,0/385,0 |  |  |  | Д.Нелидово,д.Гряды,д.Анино, д.Петелино,д.Рождествено, д.Еднево,д.Аксенево,д.Мыканино,д.Васильевское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.5. Электро-монтажные работы ( ремонт уличного освещения) | 178,0/357,0 | 178,0/357,0 |  |  |  | Установка ж/б опор:д.Нелидово 2 шт,д.Гряды 5 шт,п.Трехмартино 3 шт,п. Чисмена 4 шт. монтаж фонарей уличного освещения:д.Мыканино 2шт, д.Анино 3шт,д.Богданово 4шт д.Нелидово 25шт,п.Чисмена 11шт,п.Трехмарьино 3шт,д. Петелино 1шт Ремонт светильников:д.Гряды 7шт. д.Петелино 1шт,п. Чисмена 3шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2011 год по программе фактически | 428,0/ 424,0 | 428,0 /424,0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.6.Техническое обслуживание уличного освещения | 103,0/99,0 | 103,0/99,0 |  |  |  | Замена фотореле, замена провода,установка кронштей-на,замена ламп и дроселлей ,д.Анино,д.Покровское д.Петелино,д.Рождествено, д.Еднево,д.Аксенево,д.Васильевское, д.Гряды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.7. Электро-монтажные работы ( ремонт уличного освещения) | 100,0/100,0 | 100,0/100,0 |  |  |  | Ремонт уличного освещения, установка светильников д.Гряды 3 шт. , д.Литвтново2шт.,д.Нелидово 2шт.,д.Рождествено 2шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.8. Долгосрочная целевая программа «Реконструкция наружного освещения в населенных пунктах сельского поселения Чисменское Волоколамского района МО на 2011-2018гг.» постановление главы от 24.01.2011г №07 | 225,0/225,0 | 225,0/225,0 |  |  |  | Установка устройств учета потребляемой эл.энергии уличного освещения д.Амельфино (10,0), д.Морозово (41,0) Переоборудование фонарей уличного освещения с переводом на лампы ДНАТ-70, ДНАТ-150 д.Амельфино (1шт.- 15,0),д.Морозово (8шт.-159,0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | «Программа мероприятий в области национальной экономики в сельском поселении Чисменское» | Всего по программе фактически | 4 946,0/ 4041,8 | 4 946,0/ 4041,8 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2009 год по программе фактически | 2500,0/ 1800,0 | 2500,0/ 1800,0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.1.Мероприятия по разработке документов территориального планирования | 1500,0/800,0 | 1500,0/800,0 |  |  |  | Разработка ген плана поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.2.Капитальный ремонт и реконструкция автодорог в населенных пунктах поселения | 1000,0/1000,0 | 1000,0/1000,0 |  |  |  | Ремонт дороги в д.Матренино (2400 кв.м.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2010 год по программе фактически | 1 846,0/ 1646,0 | 1 846,0/ 1646,0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.3.Мероприятия по разработке документов территориального планирования | 1 800,0/1646,0 | 1 800,0/1646,0 |  |  |  | Утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселения (350 тыс.руб.),разработка ген, плана (500 тыс.руб.),подготов ка пректа ПЗЗ д.Гряды,п. Чисмена (249 тыс.руб.), поготовка проекта ПЗЗ д.Не лидово (99 тыс.руб.),разработ ка проекта градостроительно го регламента (99 тыс.руб.), разработка проекта докумен тации градостроительного зонирования (99 тыс.руб.), разработка исторической справки сп Чисменское (99 тыс.руб.),разработка информ. Справки перспективного разви тия сп Чисменское (51 тыс. руб.),разработка градостроительного задания на подготовку ген.плана сп Чисменское (100 тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.4. Мероприятия в области охраны, восстановления и использование лесов | 46,0/0,0 | 46,0/0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2011 год по программе фактически | 600,0/ 595,8 | 600,0/ 595,8 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.5.Мероприятия по разработке документов территориального планирования | 600,0/595,8 | 600,0/595,8 |  |  |  | Разработка Правил земле- пользования и застройки территории муниципального образования сп Чисменское: (99,9; 99,95;99,0; 99,0 ;99,0; 99,0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | «Программа мероприятий в сфере культуры в сельском поселении Чисменское» | Всего по программе фактически | 1624,3/ 1344,6 | 1324,3/ 1199,6 | 0 | 0 | 300,0 /145,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2009 год по программе фактически | 113,3 /96,6 | 113,3/ 96,6 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8.1.Праздничные мероприятия | 20,0/8,2 | 20,0/8,2 |  |  |  | Мероприятия ко дню Победы п.Чисмена,д.Нелидово на памятниках воинов, праздничное мероприятие посвященное Дню матери |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8.2.Приобретение венков. | 10,0/5,2 | 10,0/5,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8.3.Изготовление и монтаж гранитных стелл (п.Чисмена) | 83,3/83,2 | 83,3/83,2 |  |  |  | ст.Чисмена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2010 год по программе фактически | 1 270,0/ 1150,0 | 1 120,0/ 1094,0 | 0 | 0 | 150,0/ 56,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8.4.Праздничные мероприятия | 490,0/394,0 | 340,0/338,0 | 0 | 0 | 150,0/56,0 | За счет бюджетных средств: Мероприятие к 65-летию дня Победы в ВОВ 1941-1945г (пано из шаров,цветы,баннеры, концерт, вымпелы, праздничные наборы )(186 тыс.руб.) Сувениры ветеранам к 23 февраля.(70 тыс.руб.) День деревни (шары, фейрверк, празничный концерт, кружки с надписью,сувениры, картины в багете,герлянды)(91 тыс.руб.) Изготов и монтаж баннеров в д.Нелидово, д. Гряды, проведение праздника труда За счет внебюджетного источника: 210 -летие Нелидово день деревни подарки юбилярам (13 тыс.руб.) Мероприятие посвященное Дню подвига героев-Панфиловцев (32 тыс.руб.) Новый год (герлянды, шары) (11 тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8.5.Приобретение венков | 10,0/10,0 | 10,0/10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8.6.Изготовление и монтаж мемориальной компзиции гранитных плит (ст.Чисмена, д.Анино) | 770,0/746,0 | 770,0/746,0 |  |  |  | Гранитная плита ст. Чисмена, гранитная плита д.Анино, изготовление и монтаж мемориальной композици на ст.Чисмена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2011 год всего по программе фактически | 241,0/ 98,0 | 91,0/ 9,0 | 0 | 0 | 150,0/ 89,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8.7.Праздничные мероприятия | 186,0/96,0 | 36,0/7,0 |  |  | 150,0/89,0 | За счет бюджетных средств: приобретение банеров для нового года — 7,0. За счет внебюджетных средств: Проведение культурно-массовых мероприятий:встре-ча Панфиловцев (8,9),день по- жилого человека (подарки (31,95),литературный вечер (сувениры 6,57),день памяти и скорби (цветы 3,0),чаепитие для ВОВ (5,11);баннеры- 33,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8.8.Приобретение венков | 5,0/2,0 | 5,0/2,0 |  |  |  | Проведение мероприятий,пос вященных Дню Памяти и Скорби |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8.9. Изготовление и монтаж гранитных плит | 50,0/0,0 | 50,0/0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | «Программа развития физической культуры, здравоохранения и спорта в сельском поселении Чисменское» | Всего | 162,0/76,3 | 162,0/76,3 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2009 год всего по програмее фактически | 61,0/ 46,7 | 61,0/ 46,7 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.1.Организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий | 61,0/46,7 | 61,0/46,7 |  |  |  | Соревнования по настольному теннису ко Дню народного единства (призы-2140руб.),эстафета, посвященная освобождению Подмосковья от фашистских захватчиков (вымпелы-9800руб.),мероприятия посвященные освобождению Подмосковья от фашистских захватчиков (призы-34773 руб) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2010 год всего по программе фактически | 61,0/ 8,0 | 61,0/ 8,0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.2.Организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий | 61,0/8,0 | 61,0/8,0 |  |  |  | Проведение спортивного мероприятия посвященного 69-ой годовщине дня подвига Панфиловцев (приобретение сувениров и призов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2011 год всего по программе фактически | 40,0/ 21,6 | 40,0/ 21,6 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.3.Организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий | 40,0/21,6 | 40,0/21,6 |  |  |  | День труда -настольный тенис — 4,0(мячи) день защитника Отечества- соревнования по лыжным гонкам-10,0(призы.сувениры), день защиты детей -турнир по футболу, турнир по пляжному волейболу на кубок сп Чисмена 7,6 ( призы,грамоты) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | «Программа реализации молодежной политики в сельском поселении Чисменское» | Всего по программе фактически | 112,0/ 33,0 | 112,0 /33,0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2009 год по программе фактически | 23,0/ 0,0 | 23,0/ 0,0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10.1.Организация осуществление работы с молодежью и детьми | 23,0/0,0 | 23,0/0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2010 год по программе фактически | 39,0/ 0,0 | 39,0/ 0,0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10.2.Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью | 39,0/0,0 | 39,0/0,0 |  |  |  | Граждано-патриотическое, социальное и культурное воспитание подростков и молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2011 год по программе фактически | 50,0/ 33,0 | 50,0/ 33,0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10.3.Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью | 50,0/33,0 | 50,0/33,0 |  |  |  | Месячник экологии «Очистим свое поселение от мусора» (6,86 -сувениры), «День призывника»(2,063- наборы для призывников 4шт, 1,432- наборы для призывников — 3шт.) , день защитника отчества -военно-спортивная эстафета (4,1- призы),турнир по настольному теннису (2,96),круглый стол молодежь против наркотиков (15,308- сувениры) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | «Программа мероприятий в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности в сельском поселении Чисменское» | Всего | 445,3/220,8 | 385,3/220,8 | 0 | 0 | 60,0/34,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2009 год по программе фактически | 116,3/ 66,5 | 116,3/ 66,5 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11.1.Участие в предупреждение и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций | 30,0/29,3 | 30,0/29,3 |  |  |  | Очистка реки Костянка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11.2.Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности на водных объектах, охране их жизни и здоровья | 24,0/0,0 | 24,0/0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11.3.Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения территории муниципального образования от ЧС природного и техногенного характера | 25,0/0,0 | 25,0/0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11.4.Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов | 37,3/37,2 | 37,3/37,2 |  |  |  | Приобретение противопожарных щитов и огнетушителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2010 год по программе фактически | 239,0/ 64,9 | 239,0/ 64,9 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11.5.Участие в предупреждение и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций | 125,0/22,6 | 125,0/22,6 |  |  |  | Опашка деревень от пожара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11.6.Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности на водных объектах, охране их жизни и здоровья | 24,0/8,8 | 24,0/8,8 |  |  |  | Щиты на водных объектах для зпарещения купания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11.7.Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения территории муниципального образования от ЧС природного и техногенного характера | 21,0/2,5 | 21,0/2,5 |  |  |  | таблички |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11.8.Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов | 42,0/31,0 | 42,0/31,0 |  |  |  | Приобретение мопопомп 2 шт, гидрорукава |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11.9.Приобретение методических материалов по предупреждению терроризма и экстремизма | 27,0/0,0 | 27,0/0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2011 год по программе фактически | 90,0/ 89,4 | 30,0/ 55,4 | 0 | 0 | 60,0 /34,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11.10.Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов | 80,0/80,8 | 20,0/46,8 |  |  | 60,0/34,0 | За счет бюджетных средств: приобретение генератора, болгарки За счет внебюджетных средств: опашка территории(34,0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11.11.Приобретение методических материалов по предупреждению терроризма и экстремизма | 10,0/8,6 | 10,0/8,6 |  |  |  | Стенд антитеррористиче-ской защищенности потенциально опасных объектов,мест массового прибывания людей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории сельского поселения Чисменское» | Всего | 96 ,0/ | 0 | 0 | 0 | 96,0/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2010 год по программе фактически | 48,0/ | 0 | 0 | 0 | 48,0/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12.1.Помощь ОВД в оснащении оргтехникой участкового пункта милиции | 15,0/ |  |  |  | 15,0/ | Отсутствие статьи затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12.2.Приобретении методических материалов и организация подписки на издание антинаркотической направленности | 3,0/ |  |  |  | 3,0/ | Отсутствие средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12.3.Организация и проведение культ- массовых мероприятий (д.Гряды, д.Нелидово) | 20,0/ |  |  |  | 20,0/ | Мероприятия проведены за счет общественных работ без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12.4.Организация заливки катков в зимний период (д.Нелидово, д.Гряды) | 10,0/ |  |  |  | 10,0/ | Мероприятия проведены без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2011 год по программе фактически | 48,0/ | 0 | 0 | 0 | 48,0/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12.5.Помощь ОВД в оснащении оргтехникой участкового пункта милиции | 15,0/ |  |  |  | 15,0/ | Отсутствие статьи затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12.6.Приобретение методических материалов и организация подписки на издание антинаркотической направленности | 3,0/ |  |  |  | 3,0/ | Отсутствие средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12.7.Организация заливки катков в зимний период (д.Нелидово, д.Гряды) | 10,0/ |  |  |  | 10,0/ | Мероприятия проведены за счет общественных работ без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12.8.Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | 20,0/ |  |  |  | 20,0/ | Мероприятия проведены без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | «Об обеспечении безопасности дорожного движения на территории сельского поселения Чисменское» | Всего по программе фактически | 45,0/ 45,0 | 0 | 0 | 45,0/ 45,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2009 год по программе фактически | 15,0/ 15,0 | 0 | 0 | 15,0/ 15,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 13.1.Установка искуствен ных неровностей | 15,0/15,0 | 0 | 0 | 15,0/15,0 |  | Волоколамское шоссе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2010 год по программе фактически | 30,0/ 30,0 | 0 | 0 | 30,0/ 30,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 13.2. Установка искусственных неровностей | 30,0/30,0 |  |  | 30,0/30,0 |  | Искусственные неровности установлены РДУ - 1ГУ Трасса Чисмена- Теряево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Развитие потребительского рынка и сферы услуг | Всего по программе фактически | 1600,0/ 1600,0 | 0 | 0 | 0 | 1600/ 1600,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2009 год по программе фактически | 600,0/ 600,0 | 0 | 0 | 0 | 600,0/ 600,0 | Строительство и открытие магазина «Продукты» «Хозтовары» в д.Нелидово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2010 год по программе фактически | 1000,0/ 1000,0 | 0 | 0 | 0 | 1000/ 1000,0 | Строительство и открытие магазина «Ассорти» в д.Гряды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |