ИЗВЕЩЕНИЕ

О проведение  запроса котировок

д.Гряды                                                                                                                2009 г.

Наименование работ: Электромонтажные работы по уличному освещению в сельском поселении Чисменское

Муниципальный заказчик: Администрация сельского поселения Чисменское Волоколамского муниципального района Московской области

Форма торгов: запрос котировок

Место нахождения:143650, Московская область, Волоколамский район, д. Гряды микрорайон д. 5 а

Почтовый адрес:143650, Московская область, Волоколамский район, д. Гряды микрорайон д. 5 а

Официальный сайт, на котором размещена котировочная заявка:

www.chismenskoe.okis.ru

Номер контактного телефона: 8 (49636) 66 106

Контактное лицо: Кузина  Татьяна Владимировна

Источник финансирования:  бюджет сельского поселения Чисменское Волоколамского муниципального района Московской области.

Сроки исполнения контракта: IV квартал 2009 года.

Максимальная цена контракта: 230 (Двести  тридцать тысяч) рублей, в т.ч. НДС.

Перечень  работ:

|  | Наименование работ | Единица измерения | Количество единиц |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Электромонтажные работы по ул.освещению в д. Нелидово |  |  |
| 1 | Установка железобетонных опор | опора | 3 |
| 2 | Установка светильников с лампами ртутными | шт. | 3 |
| 3 | Установка кронштейнов сварных металлических | шт. | 3 |
| 4 | Подвеска изолированных проводов | км. | 0,1 |
| 5 | Прокладка кабеля | м. | 600 |
| 6 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м | м3 | 12 |
| 7 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт | шт. | 1 |
| 8 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции | шт. | 2 |
| 9 | Траверсы стальные | шт. | 3 |
| 10 | Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции | шт. | 8 |
| 11 | Стойки железобетонные центрифугированные | м3 | 0,81 |
| 12 | Лампы газоразрядные | шт. | 3 |
| 13 | Светильник консольный с отражателем | шт. | 3 |
| 14 | Зажим натяжной спиральный | комплект | 2 |
| 15 | Зажим поддерживающий спиральный | комплект | 2 |
| 15 | Провода самонесущие | м. | 100 |
| 16 | Кабели силовые | м. | 4 |
| 17 | Кронштейн для крепления светильника | шт. | 3 |
| 18 | Шкаф пустой с монтажной панелью | шт. | 1 |
| 19 | Выключатели автоматические | шт. | 2 |
| 20 | Провод первый одножильный или многожильный | м | 3 |
| 21 | Труба по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм | м | 50 |
|  | Электромонтажные работы по ул.освещению д.Гряды |  |  |
| 1 | Установка железобетонных опор | опора | 5 |
| 2 | Провод первый одножильный или многожильный | м | 12 |
| 3 | Установка кронштейнов сварных металлических | шт. | 5 |
| 4 | Установка светильников с лампами ртутными | шт. | 5 |
| 5 | Подвеска изолированных проводов | км | 0,155 |
| 6 | Траверсы стальные | шт. | 5 |
| 7 | Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции | шт. | 12 |
| 8 | Стойки железобетонные центрифугированные | м3 | 1,35 |
| 9 | Лампы газоразрядные | шт. | 5 |
| 10 | Светильник консольный с отражателем | шт. | 5 |
| 11 | Зажим натяжной спиральный | комплект | 2 |
| 12 | Зажим поддерживающий спиральный | комплект | 4 |
| 13 | Провода самонесущие | м | 155 |
| 14 | Кабели силовые | м | 12 |
| 15 | Кронштейн для крепления светильника | шт. | 5 |

Форма и порядок оплаты: безналичный расчет до 28 декабря 2009 года. За фактически выполненные объемы работ в соответствии с актами выполненных работ в пределах лимита финансирования по мере поступления средств.

Срок, место и порядок предоставления котировочной заявки: котировочная документация предоставляется бесплатно по адресу заказчика                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        на  основании письменного запроса при наличии доверенности по адресу: 143650, Московская область, Волоколамский район, д. Гряды микрорайон д.5а  ежедневно в рабочие дни с 9-00 до 17-00 с  05 ноября  по 16  ноября  2009г.

Место и дата рассмотрения и подведение итогов:    17 ноября  2009г в 11ч.00мин (время московское) по адресу 143650, Московская область, Волоколамский район, д. Гряды микрорайон д.5 а.

Срок подписания победителем контракта: не ранее чем через 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола.

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА (образец)

Дата: _______________________________.

Кому: _____________________________________________________________________________

Изучив настоящий запрос котировок по электромонтажным работам по уличному освещению в сельском поселении Чисменское, а также применимые к данному запросу котировок законодательство и нормативно – правовые  акты _____________________________________________________________________________

(полное наименование организации - Участника размещения заказа)

в лице, ______________________________________________________________________

(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)

сообщает о согласии участвовать в запросе котировок на условиях, указанных в извещении, и направляет настоящую заявку.

- Мы согласны выполнить,  предусмотренные запросом котировок работы в соответствии с установленными требованиями, по цене______________________________________________ руб.,

(вставить общую цену заявки цифрами и прописью)

в том числе НДС 18% ___________________.

- Цена, указанная в нашей заявке, включает в себя стоимость _____________________________________________________________________________________

указать, что должно включать стоимость работ

и все налоги и пошлины, которые необходимо выплатить при исполнении муниципального контракта.

- В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать муниципальный контракт по  электромонтажным работам по уличному освещению в сельском поселении Чисменское, в соответствии с утвержденными требованиями и условиями наших предложений, в срок от 7 до 20 дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

- В случае если наши предложения будут лучшими после предложений победителя в проведении запроса котировок, а победитель в проведении запроса котировок будет признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, мы обязуемся подписать данный контракт на выполнение работ  в соответствии с утвержденными требованиями и условиями наших предложений.

- В случае присуждения нам права заключить муниципальный контракт в период с даты подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и до подписания официального муниципального контракта настоящая заявка будет носить характер предварительного заключенного нами и муниципальным заказчиком договора о заключении муниципального контакта на условиях наших предложений.

- Наш адрес:_______________________________ телефон ___________, факс ________, банковские реквизиты: ____________________________________________________________________________________

- ИНН____________________________________________________________________________.

Руководитель организации _____________________ (Ф.И.О.)

(подпись)

Главный бухгалтер              ______________________ (Ф.И.О.)

(подпись)

МП

Проект Муниципального контракта

по  электромонтажным работам  по уличному освещению в сельском поселении Чисменское

д. Гряды            					               	          «    » __________2009г

Администрация сельского поселения Чисменское Волоколамского муниципального района Московской области, в лице Главы сельского поселения Чисменское Волоколамского муниципального района Новоселовой М.В., действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ____________ в лице исполнительного директора ________________  действующего на основании  Устава, Лицензии, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Муниципальный контракт на основании Протокола № ____  рассмотрения и оценки котировочных заявок от ____________2009 года  о нижеследующем:

- Предмет Муниципального контракта

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по  электромонтажным работам по  уличному  освещению в д. Нелидово, д. Гряды  сельского поселения Чисменское

1.2. Срок исполнения работ:  4 квартал 2009 года.

- Стоимость работ и порядок расчета.

  - 2.1. Стоимость работ ___________  (___________________________ )  рублей,  в том числе НДС 18%, согласно сметного расчета, являющегося неотъемлемой частью Муниципального контракта.

  - 2.2. Финансирование работ осуществляется за счет бюджета сельского поселения Чисменское Волоколамского муниципального района.

  - 2.3. Оплата выполненных работ осуществляется на основании предоставленных документов о фактическом выполнении работ (формы КС-2, КС-3).

- Права и обязанности сторон.

  - 3.1 Заказчик

    - 3.1.1. Обязан осуществлять контроль за целевым и эффективным использованием средств.

    - 3.1.2. Утверждает представленную сметную документацию.

    - 3.1.3. Контролирует выполнение обязательств, предусмотренных настоящим Муниципальным контрактом, на соответствие их объемам, качеству и безопасности предоставляемых Подрядчиком услуг.

3.2. Исполнитель

3.2.1. Участвует в разработке проектно-сметной документации.

3.2.2.  Обеспечивает целевое и эффективное использование выделенных средств.

3.2.3. Обеспечивает своевременное  представление Заказчику сведений об объемах выполненных работ по установленным формам отчетности.

3.2.4. Устанавливает сроки приемки выполненных работ.

- Приемка работы

4.1. Заказчик обязан в сроки и в порядке, предусмотреными настоящим муниципальным контрактом, с участием Исполнителя проверить выполненную работу на соответствие её количеству, объему и качеству, предусмотренные настоящим Муниципальным контрактом, и принять выполненную работу (ее результат) по акту сдачи-приемки.

4.2. В течение пяти рабочих дней, с даты осмотра выполненной работы, Заказчик подписывает Акт сдачи-приемки, либо направляет в адрес Исполнителя  мотивированный отказ от подписания Акта с указанием причин отказа.

4.3. В случае отказа от подписания Акта сдачи- приемки, Стороны договариваются о сроках устранения недостатков, и Исполнитель, после устранения недостатков, вновь предоставляет Акт Заказчику.

4.4. В случае обнаружения после приемки работы отступлений от настоящего Муниципального контракта или иных недостатков, которые не могли быть устранены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Исполнителем обязан в разумные сроки обеспечить устранение вновь обнаруженные недостатки.

- Ответственность Сторон.

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору и за нецелевое использование бюджетных средств, согласно действующему законодательству РФ.

5.2. За нарушение сроков выполнения работ Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 1/300 (Одной трехсотой) действующей на день неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального Банка РФ за каждый день просрочки. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

5.3. В случае установленного факта неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Муниципальному контракту  Подрядчиком, Заказчик вправе требовать бесспорного возвращения перечисленных средств.

- Порядок разрешения споров.

6.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Муниципального контракта, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.

6.2. При не достижении взаимоприемлемого решения спор разрешается в арбитражном суде, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

- Срок действия Муниципального контракта.

7.1. Муниципальный контракт  вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 31.12.2009г.

7.2. Муниципальный контракт  составлен в 2-ух  экземплярах. Все экземпляры идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. У каждой из Сторон находится по одному экземпляру.

- Реквизиты и подписи Сторон

«Заказчик»

Администрация сельского поселения

Чисменское Волоколамского муниципального

района Московской области

Юридический адрес:

143650, Московская область, Волоколамский

район, д. Гряды микр-он д.5а

ИНН 5004018336 /КПП 500401001

л/с 02483022560  в УФК по М.О.

л/с 03080041011 в Финансовом управлении

администрации Волоколамского

муниципального района М.О

Р/с 40204810800000002299 в

Отделение 1 Московского ГТУ Банка России

г.Москва, 705 БИК 044583001

Глава сельского поселения Чисменское

__________________ М.В.Новоселова

мп                                                                          мп